


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	物业管理费
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市食品检验检测中心（苏州市食品安全快检中心）

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	200
	0
	200
	0
	0

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	200
	127.57
	72.43
	0
	72.43

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	200
	127.57

	物业管理
	200
	127.57

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	预算执行率
	=100%
	8
	63.79%
	0

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	产出目标
	物业服务人数数量
	>=47人
	8.34
	59人
	8.34

	
	
	物业质量达标率
	>=95%
	8.33
	100%
	8.33

	
	
	物业服务完成及时率
	>=95%
	8.33
	100%
	8.33

	
	效益目标
	对办公环境的改善或提升程度
	较显著
	30
	100%
	30

	合计
	64



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	本项目为保障NQI基地办公区、实验室及外围公用场所物业管理相关服务的开展，包括保安、保洁、客服及食堂等岗位。

	项目总目标
	物业服务配置规范均衡，满足单位工作所需。

	年度绩效目标
	配备日常办公、检验所需要的保安、保洁、公共服务场所维护等服务。

	项目实施情况
	本年度物业管理服务分为3个阶段，1-9月执行计量院牵头采购签订政府采购合同，10月份对政采合同延期一个月，11-12月因机构改革原因，临时协议供货采购2个月。

	项目管理成效
	有效完成了各项物业管理工作，考核结果通过，物业质量达标，服务及时，收到了场所工作人员的认可。

	项目管理存在的问题及原因
	本项目由入驻NQI基地的四家单位联合采购，由于事业单位机构改革，苏州市计量院和苏州市质检院搬出NQI基地，新成立的苏检集团及各子公司的人员、职能等还在融合，物业采购项目的内容发生较大变化。鉴于新一期物业服务项目的人员配置及服务内容迟迟无法明确，经上级要求，原物业服务合同结束后，推迟新一期物业服务项目的政采计划，26年度的物业服务于2026年1月才完成招标，因此原计划用于新一期物业项目的预算，未能在2025年度完成支付。

	进一步加强项目管理的建议
	市食检中心将持续关注政策变化，加强各物业使用单位之间的沟通，有效利用联席会议举措，逐步形成更高效的工作机制，推进项目的有序开展。

	
	
	
	
	
	
	
	




